BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

TÀI LIỆU MEETING REPORT

GVHD: Trương Tiến Vũ

Nhóm SVTH:

Trần Duy Dũng          - 28211154656

Trần Thị Thuý Hằng  - 28201123049

Trần Huy Hoàng        - 28211103593

Nguyễn Lê Nguyên    - 28211152985

Trần Thị Yến Nhi       - 28201151295

Đà Nẵng, tháng 3 năm 2026

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 20h00, ngày 03/03/2026

Họp tại: google meet

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và thống nhất tên đề tài, ý tưởng và các chức năng chính của hệ thống.

- Trao đổi mô tả đề tài và phạm vi thực hiện.

- Phân công các thành viên chuẩn bị nội dung cho đề cương dự án.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận tên đề tài và chức năng hệ thống | Tất cả thành viên | Hoàn thành trong cuộc họp |
| Hoàn thiện nội dung đề cương | Tất cả thành viên | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 03/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

Nhóm trưởng	Người lập biên bản

Trần Duy Dũng	Trần Thị Yến Nhi

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00 ngày 5/3/2026

Họp tại: Thư viện đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng và phạm vi của dự án.

- Sơ duyệt đề cương đề tài.

- Đề xuất và chỉnh sửa tên dự án, các chức năng cơ bản của hệ thống.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng và phạm vi của dự án | Tất cả thành viên | Hoàn thành trong cuộc họp |
| Sơ duyệt đề cương đề tài | GVHD và tất cả thành viên | Hoàn thành trong cuộc họp |
| Đề xuất và chỉnh sửa tên dự án, các chức năng cơ bản của hệ thống | Tất cả thành viên | Hoàn thành trong cuộc họp |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 05/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn                Nhóm trưởng			Người lập biên bản

T.S Trương Tiến Vũ 	                Trần Duy Dũng	Trần Thị Yến Nhi

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 21h00, ngày 09/03/2026

Họp tại: google meet

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Tạo và chia sẻ repository Git để quản lý mã nguồn dự án.

- Trình bày, thảo luận đề tài, điều chỉnh phạm vi ứng dụng, thống nhất các chức năng chính của hệ thống.

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ: frontend, backend, giao diện, tài liệu báo cáo.

- Chuẩn bị nội dung trước cuộc họp với giảng viên hướng dẫn.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận tên đề tài và chức năng hệ thống | Tất cả thành viên | Hoàn thành trong cuộc họp |
| Xây dựng và hoàn thiện nội dung đề cương | Tất cả thành viên | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Tổng hợp và chỉnh sửa đề cương | Nhóm trưởng và các thành viên | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 09/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 22h00 cùng ngày.

Nhóm trưởng	Người lập biên bản

Trần Duy Dũng	Trần Thị Yến Nhi

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 12/03/2026

Họp tại: zoom meeting

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận Xem xét và chỉnh sửa đề cương đồ án đã trình bày ở cuộc họp trước.

- Thầy hướng dẫn về sản phẩm cần đạt được của đồ án: báo cáo và phần mềm hệ thống.

- Nhóm trưởng trình bày chức năng chính của hệ thống và kế hoạch thực hiện.

- Thảo luận phân công công việc và tiến độ thực hiện dự án.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện đề cương đồ án | Tất cả thành viên | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Phân tích và thiết kế hệ thống | Tất cả thành viên | Trình bày trong cuộc họp tuần sau |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 12/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn               Nhóm trưởng			Người lập biên bản

T.S Trương Tiến Vũ 	      Trần Duy Dũng			Trần Thị Yến Nhi

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h30, ngày 12/03/2026

Họp tại: google meet

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và phân công các thành viên thực hiện phân tích, thiết kế hệ thống theo từng chức năng của dự án.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Phân công phân tích và thiết kế hệ thống theo chức năng | Nhóm trưởng và các thành viên | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 12/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

Nhóm trưởng	Người lập biên bản

Trần Duy Dũng	Trần Thị Yến Nhi

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 16/03/2026

Họp tại: google meet

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Trần Thị Thúy Hằng

- Nội dung

- Thảo luận và phân công các thành viên thực hiện tài liệu Database.

- Chuẩn bị tài liệu cho sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và phân công các thành viên thực hiện tài liệu Database. | Nhóm trưởng và các thành viên | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 16/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

Nhóm trưởng	Người lập biên bản

Trần Duy Dũng	Trần Thị Yến Nhi

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 20/03/2026

Họp tại: zoom meeting

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Trần Thị Thuý Hằng

- Nội dung

- Thảo luận và đánh giá phân tích và thiết kế hệ thống.

- Điều phối phân công công việc chuẩn bị cho sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và đánh giá phân tích và thiết kế hệ thống. | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp |
| Điều phối phân công công việc chuẩn bị cho sprint 1. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 20/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn               Nhóm trưởng			Người lập biên bản

T.S Trương Tiến Vũ 	       Trần Duy Dũng			Trần Thị Yến Nhi

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h30, ngày 20/03/2026

Họp tại: google meet

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: không.

- Nội dung

- Thảo luận và phân công các thành viên thực hiện tài liệu Database.

- Chuẩn bị tài liệu cho sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và phân công các thành viên thực hiện tài liệu Database. | Nhóm trưởng và các thành viên | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 20/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

Nhóm trưởng	Người lập biên bản

Trần Duy Dũng	Trần Thị Yến Nhi

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 22/03/2026

Họp tại: google meet

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: không.

- Nội dung

- Phân công công việc cho sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Phân công công việc cho sprint 1 | Nhóm trưởng và các thành viên | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 20/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

Nhóm trưởng	Người lập biên bản

Trần Duy Dũng	Trần Thị Yến Nhi

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 26/03/2026

Họp tại: google meet

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: không.

- Nội dung

- Báo cáo tiến độ, phân công công việc thiết kế giao diện, viết testcase, code.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ | Nhóm trưởng | Trong buổi họp |
| phân công công việc thiết kế giao diện, viết testcase, code | Cả nhóm | Trước cuộc họp tuần tới |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 26/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

Nhóm trưởng	Người lập biên bản

Trần Duy Dũng	Trần Thị Yến Nhi

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 10/4/2026

Họp tại: zoom meeting

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thuý Hằng

- Vắng mặt: không.

- Nội dung

- Báo cáo tiến độ.

- Phân công công việc code, viết testcase.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ | Nhóm trưởng | Trong buổi họp |
| phân công công việc viết testcase, code | Cả nhóm | Trước cuộc họp tuần tới |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 10/4/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn               Nhóm trưởng			Người lập biên bản

T.S Trương Tiến Vũ 	       Trần Duy Dũng			Trần Thị Yến Nhi

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 12/03/2026

Họp tại: Thư viện đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá proposal document.

- Xây dựng Project Plan document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá proposal document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan document | Lê Phước Lộc | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 29/09/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 12/03/2026

Họp tại: Thư viện đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và đánh giá project plan document.

- Xây dựng user story document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và đánh giá project plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng user story document | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 01/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 12/03/2026

Họp tại: Thư viện đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá project plan document.

- Thảo luận và chỉnh sửa user story document.

- Xây dựng product backlog.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đanh giá project plan document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng product backlog document | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 02/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 12/03/2026

Họp tại: Thư viện đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document.

- Xây dựng sprint backlog document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng sprint backlog document | Nguyễn Tiến Mạnh, Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 02/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 12/03/2026

Họp tại: Thư viện đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá product backlog document.

- Đánh giá user story document.

- Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đanh giá product backlog document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 03/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 12/03/2026

Họp tại: Thư viện đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Chỉnh sửa sprint backlog document.

- Xây dựng database design.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng database design document | Lê Phước Lộc Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 03/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 12/03/2026

Họp tại: Thư viện đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và chỉnh sửa architecture và database design.

- Chuẩn bị sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và chỉnh sửa database design | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 04/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 12/03/2026

Họp tại: Thư viện đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng

Ghi lại bởi: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá sprint backlog document.

- Đánh giá database design document.

- Thảo luận sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đanh giá sprint backlog document | Giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá architecture document và database design document | Giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 05/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Sprint 1	  	Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 06/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 06/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng sprint 1		- Xây dựng GUI.

- Design sprint 1 interface.	- Xây dựng test plan document.

- Xây dựng prototype.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 1 | Lê Phước Lộc Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 1 interface | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 06/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 11/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận test case.

- Chỉnh sửa test plan document.

- Đánh giá interface.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 11/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 13/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Lê Phước Lộc Nguyễn Tiến Mạnh Lê Đình Phương Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 13/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 14/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case.

- Thảo luận và đánh giá test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Nguyễn Tiến Mạnh Lê Đình Phương Lê Phước Lộc Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 14/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 14/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Test Case.

- Đánh giá Test Plan Document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 14/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 15/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Đăng nhập” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Đăng nhập” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Lê Phước Lộc | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 15/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 16/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Đổi mật khẩu” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Đổi mật khẩu” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Lê Phước Lộc | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 16/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 17/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý đơn vị” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý đơn vị” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 17/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 18/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thuý Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý phân quyền” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý phân quyền” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 18/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 20/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý loại văn bản” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý loại văn bản” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 20/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 27/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Re-testing sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re-testing sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 27/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Release Sprint 1 			Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 28/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Release Sprint 1.

- To plan for startup Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 2 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 28/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Sprint 2			Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 29/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 29/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng sprint 2		- Xây dựng GUI.

- Design sprint 2 interface.	- Xây dựng test plan document.

- Xây dựng prototype.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 2 | Lê Phước Lộc Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 2 interface | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 29/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 30/10/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/10/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận test case.

- Chỉnh sửa test plan document.

- Đánh giá interface.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 30/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 04/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 04/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Lê Phước Lộc Nguyễn Tiến Mạnh Lê Đình Phương Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 04/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 05/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 05/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case.

- Thảo luận và đánh giá test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Nguyễn Tiến Mạnh Lê Đình Phương Lê Phước Lộc Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 04/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 05/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 05/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Test Case.

- Đánh giá Test Plan Document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 05/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 07/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý phòng ban” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý phòng ban” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 07/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 08/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý khối” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý khối” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 08/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 09/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý group” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý đơn vị” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 09/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 10/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Xem chi tiết văn bản đến” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Xem chi tiết văn bản đến” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 10/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 11/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Xem danh sách văn bản đi” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Xem danh sách văn bản đi” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 20/10/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 17/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Re-testing sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re-testing sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 17/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Release Sprint 2 		Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 18/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Release Sprint 2.

- To plan for startup Sprint 3.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 3 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 18/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Sprint 3			Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 19/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng sprint 3		- Xây dựng GUI.

- Design sprint 3 interface.	- Xây dựng test plan document.

- Xây dựng prototype.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 3 | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 3 interface | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 19/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 20/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận test case.

- Chỉnh sửa test plan document.

- Đánh giá interface.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 20/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 21/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 21/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Lê Phước Lộc Nguyễn Tiến Mạnh Lê Đình Phương Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 21/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 22/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 22/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Design test case.

- Thảo luận và đánh giá test case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design test case | Nguyễn Tiến Mạnh Lê Đình Phương Lê Phước Lộc Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 22/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 23/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Test Case.

- Đánh giá Test Plan Document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 23/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 27/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý Chức vụ” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý phòng ban” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Lê Phước Lộc | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 27/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 28/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Quản lý văn bản mẫu” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý văn bản mẫu” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Lê Phước Lộc | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 28/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 29/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 29/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Tạo mẫu văn bản đi” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Quản lý đơn vị” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 29/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 30/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Xóa văn bản” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Xóa văn bản” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Tiến Mạnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 30/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 01/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/12/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Coding “Chỉnh sửa văn bản” function.

- Chỉnh sửa test case.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Coding “Chỉnh sửa văn bản” function | Trần Như Thành | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Lê Đình Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 01/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 07/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/12/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Re-testing sprint 3.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re-testing sprint 3 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 07/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

Release Sprint 3		Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 08/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/12/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Release Sprint 3.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 3 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 08/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG
TÍCH HỢP AI TÌM KIẾM

TÀI LIỆU FINAL MEETING

GVHD: Nguyễn Minh Nhật

Nhóm SVTH:

Phạm Mạnh Thắng	-2321121741

Nguyễn Thanh Thắng	-2321122733

Nguyễn Huỳnh Nhật Quang	-2321121758

Lê Xuân Hoàng Bửu	-23211210685

Võ Đỗ Văn Minh	-2321121335

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2021

Project’s Meeting                   Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký số với thuật toán RSA

Ngày họp: 09/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/09/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật

- Nhóm trưởng: Trần Như Thành

- Thành viên:

- Nguyễn Tiến Mạnh

- Huỳnh Đặng Ngọc Hoàng

- Lê Phước Lộc

- Lê Đình Phương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint review.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| - Đánh giá các product backlog đã Pass - Đánh giá các product backlog đã FAIl | Phạm Mạnh Thắng | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tiến Mạnh | 09/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Minh Nhật	Trần Như Thành	Nguyễn Tiến Mạnh