ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG HỌC TẬP THÔNG MINH TÍCH HỢP TRỢ LÝ ẢO AI

VÀ CÁ NHÂN HOÁ LỘ TRÌNH HỌC TẬP

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: Trương Tiến Vũ

Nhóm SVTH:

Trần Duy Dũng          - 28211154656

Trần Thị Thuý Hằng  - 28201123049

Trần Huy Hoàng        - 28211103593

Nguyễn Lê Nguyên    - 28211152985

Trần Thị Yến Nhi       - 28201151295

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | Personalized Learning Assistant |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo ai và cá nhân hoá lộ trình học tập |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| GVHD (Mentor) | T.S Trương Tiến Vũ Email: vudalat@yahoo.com Phone: 0914083188 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | T.S Trương Tiến Vũ Email: vudalat@yahoo.com Phone: 0914083188 |  |  |
|  | Họ và tên | Địa chỉ Email | SĐT |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Trần Thị Yến Nhi | tranthiyennhi3333hhhh@gmail.com | 0763576386 |
| Thành viên trong đội | Trần Duy Dũng | Tranduydunga1@gmail.com | 0962684418 |
|  | Trần Thị Thuý Hằng | thuyhang010804@gmail.com | 0931931326 |
|  | Trần Huy Hoàng | tranhuyhoang13@dtu.edu.vn | 0916650322 |
|  | Nguyễn Lê Nguyên | nguyenlenguyen20032004@gmail.com | 0357685117 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Trần Thị Yến Nhi |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Trần Thị Yến Nhi | 23/3/2026 | Bản nháp |
| 2.0 | Trần Thị Yến Nhi | 3/4/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trương Tiến Vũ | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | 3/4/2026 |
| Chủ sở hữu | Trương Tiến Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 3/4/2026 |
| Quản lý dự án | Trần Thị Yến Nhi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 3/4/2026 |
| Thành viên | Trần Duy Dũng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 3/4/2026 |
|  | Trần Thị Thuý Hằng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 3/4/2026 |
|  | Trần Huy Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 3/4/2026 |
|  | Nguyễn Lê Nguyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 3/4/2026 |

MỤC LỤC

Đề mục	Trang

1. GIỚI THIỆU	1

1.1. Mục tiêu	1

1.2. Phạm vi tài liệu	1

1.3. Tài liệu tham khảo	1

1.4. Các mức kiểm thử	1

2. CHI TIẾT	2

2.1. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	2

2.2. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	2

2.3. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	2

2.4. Các chức năng không được kiểm thử	2

2.5. Các tài liệu	2

2.6. Lịch trình kiểm thử	3

2.6.1. Sprint 1	3

2.6.2. Sprint 2	4

2.6.3. Sprint 3	5

3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	7

4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	7

4.1. Phần cứng và phần mềm	7

4.2. Các công cụ hỗ trợ	7

5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	8

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng ký

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Quên mật khẩu

- Quản lý thông tin cá nhân

- Quản lý thời gian biểu

- Quản lý todolist

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Tạo và ôn tập flashcard

- Quản lý tài liệu học tập

- Quản lý ghi chú cá nhân

- Thống kê và trực quan hóa dữ liệu học tập

- Tương tác và nhận hỗ trợ từ chatbot AI

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Đăng nhập vào hệ thống quản trị

- Đăng xuất hệ thống quản trị

- Quản lý tài khoản người dùng

- Theo dõi hoạt động người dùng

- Xem thống kê và báo cáo hệ thống

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 22/3/2026 | 7/4/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 23/3/2026 | 23/3/2026 | 7 | Nhi, Hằng, Hoàng |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 26/3/2026 | 27/3/2026 | 20 |  |
|  | Đăng ký | 26/3/2026 | 27/3/2026 | 2 | Nhi |
|  | Đăng nhập | 26/3/2027 | 27/3/2026 | 2 | Nhi |
|  | Đăng xuất | 26/3/2028 | 27/3/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Quên mật khẩu | 26/3/2029 | 27/3/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 26/3/2030 | 27/3/2026 | 2 | Hằng |
|  | Quản lý lịch học bằng calendar | 26/3/2031 | 27/3/2026 | 2 | Dũng |
|  | Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | 26/3/2032 | 27/3/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 27/3/2026 | 27/3/2026 | 6 | All Team |
| 1.3 | Testing | 3/4/2026 | 3/4/2026 | 20 |  |
|  | Đăng ký | 3/4/2026 | 4/4/2026 | 3 | Nhi |
|  | Đăng nhập | 3/4/2026 | 4/4/2026 | 3 | Nhi |
|  | Đăng xuất | 3/4/2026 | 4/4/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Quên mật khẩu | 3/4/2026 | 4/4/2026 | 3 | Nguyên |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 3/4/2026 | 4/4/2026 | 3 | Hằng |
|  | Quản lý lịch học bằng calendar | 3/4/2026 | 4/4/2026 | 3 | Dũng |
|  | Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | 3/4/2026 | 4/4/2026 | 3 | Hoàng |
| 1.4 | Re-testing | 6/4/2026 | 6/4/2026 | 8.5 |  |
|  | Đăng ký | 6/4/2026 | 6/4/2026 | 1.5 | Nhi |
|  | Đăng nhập | 6/4/2026 | 6/4/2026 | 1.5 | Nhi |
|  | Đăng xuất | 6/4/2026 | 6/4/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quên mật khẩu | 6/4/2026 | 6/4/2026 | 1.5 | Nguyên |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 6/4/2026 | 6/4/2026 | 1.5 | Hằng |
|  | Quản lý lịch học bằng calendar | 6/4/2026 | 6/4/2026 | 1.5 | Dũng |
|  | Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | 6/4/2026 | 6/4/2026 | 1.5 | Hoàng |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 8/4/2026 | 24/4/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 9/4/2026 | 9/4/2026 | 6 | Nhi, Hằng, Hoàng |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 12/4/2026 | 13/4/2026 | 20 |  |
|  | Tạo và ôn tập flashcard | 12/4/2026 | 13/4/2026 | 3 | Nguyên |
|  | Quản lý tài liệu học tập | 12/4/2026 | 13/4/2026 | 3 | Hằng |
|  | Quản lý ghi chú cá nhân | 12/4/2026 | 13/4/2026 | 3 | Hoàng |
|  | Thống kê và trực quan hóa dữ liệu học tập | 12/4/2026 | 13/4/2026 | 3 | Nhi |
|  | Tương tác và nhận hỗ trợ từ chatbot AI | 12/4/2026 | 13/4/2026 | 3 | Dũng |
|  | Review all test case of Sprint | 13/4/2026 | 13/4/2026 | 5 | All Team |
| 1.3 | Testing | 20/4/2026 | 21/4/2026 | 15 |  |
|  | Tạo và ôn tập flashcard | 20/4/2026 | 21/4/2026 | 4 | Hằng |
|  | Quản lý tài liệu học tập | 20/4/2026 | 21/4/2026 | 4 | Nguyên |
|  | Quản lý ghi chú cá nhân | 20/4/2026 | 21/4/2026 | 4 | Hoàng |
|  | Thống kê và trực quan hóa dữ liệu học tập | 20/4/2026 | 21/4/2026 | 4 | Nhi |
|  | Tương tác và nhận hỗ trợ từ chatbot AI | 20/4/2026 | 21/4/2026 | 4 | Dũng |
| 1.4 | Re-testing | 23/4/2026 | 23/4/2026 | 5 |  |
|  | Tạo và ôn tập flashcard | 23/4/2026 | 23/4/2026 | 2 | Hằng |
|  | Quản lý tài liệu học tập | 23/4/2026 | 23/4/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Quản lý ghi chú cá nhân | 23/4/2026 | 23/4/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Thống kê và trực quan hóa dữ liệu học tập | 23/4/2026 | 23/4/2026 | 2 | Nhi |
|  | Tương tác và nhận hỗ trợ từ chatbot AI | 23/4/2026 | 23/4/2026 | 2 | Dũng |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 25/4/2026 | 11/5/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 26/4/2026 | 26/4/2026 | 6 | Nhi, Hằng, Hoàng |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 29/4/2026 | 30/4/2026 | 20 |  |
|  | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | 29/4/2026 | 30/4/2026 | 2 | Hằng |
|  | Đăng xuất hệ thống quản trị | 29/4/2026 | 30/4/2026 | 2 | Dũng |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 29/4/2026 | 30/4/2026 | 2 | Nhi |
|  | Theo dõi hoạt động người dùng | 29/4/2026 | 30/4/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Xem thống kê và báo cáo hệ thống | 29/4/2026 | 30/4/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 10 | All Team |
| 1.3 | Testing | 7/5/2026 | 8/5/2026 | 20 |  |
|  | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | 7/5/2026 | 8/5/2026 | 4 | Hằng |
|  | Đăng xuất hệ thống quản trị | 7/5/2026 | 8/5/2026 | 4 | Dũng |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 7/5/2026 | 8/5/2026 | 4 | Nhi |
|  | Theo dõi hoạt động người dùng | 7/5/2026 | 8/5/2026 | 4 | Hoàng |
|  | Xem thống kê và báo cáo hệ thống | 7/5/2026 | 8/5/2026 | 4 | Nguyên |
| 1.4 | Re-testing | 10/5/2026 | 10/5/2026 | 10 |  |
|  | Đăng nhập vào hệ thống quản trị | 10/5/2026 | 10/5/2026 | 2 | Hằng |
|  | Đăng xuất hệ thống quản trị | 10/5/2026 | 10/5/2026 | 2 | Dũng |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 10/5/2026 | 10/5/2026 | 2 | Nhi |
|  | Theo dõi hoạt động người dùng | 10/5/2026 | 10/5/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Xem thống kê và báo cáo hệ thống | 10/5/2026 | 10/5/2026 | 2 | Nguyên |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 5 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 10 trở lên, xampp, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Trần Thị Yến Nhi | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Trần Duy Dũng Nguyễn Lê Nguyên Trần Thị Yến Nhi Trần Thị Thuý Hằng Trần Huy Hoàng | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Trần Thị Yến Nhi Trần Thị Thuý Hằng Trần Huy Hoàng Trần Duy Dũng Nguyễn Lê Nguyên | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |