ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG HỌC TẬP THÔNG MINH TÍCH HỢP TRỢ LÝ ẢO AI

VÀ CÁ NHÂN HOÁ LỘ TRÌNH HỌC TẬP

TÀI LIỆU PROJECT MEETING REPORT

GVHD: Trương Tiến Vũ

Nhóm SVTH:

Trần Duy Dũng          - 28211154656

Trần Thị Thuý Hằng  - 28201123049

Trần Huy Hoàng        - 28211103593

Nguyễn Lê Nguyên    - 28211152985

Trần Thị Yến Nhi       - 28201151295

Đà Nẵng, tháng 3 năm 2026

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 20h00, ngày 03/03/2026 - Daily Scrum Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thúy Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Cuộc họp hằng ngày: thảo luận, thống nhất đề tài, ý tưởng, chức năng.

- Xác định mô tả và phạm vi đề tài.

- Phân công chuẩn bị nội dung đề cương.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận đề tài, chức năng | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp |
| Hoàn thiện nội dung đề cương | Tất cả thành viên | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản | Trần Thị Yến Nhi | 03/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng |  | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng |  | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 05/03/2026

Họp tại: Thư viện đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thúy Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng và phạm vi của dự án.

- Sơ duyệt đề cương đề tài.

- Đề xuất và chỉnh sửa tên dự án, các chức năng cơ bản của hệ thống.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng và phạm vi của dự án | Tất cả thành viên | Hoàn thành trong cuộc họp |
| Sơ duyệt đề cương đề tài | GVHD và tất cả thành viên | Hoàn thành trong cuộc họp |
| Đề xuất và chỉnh sửa tên dự án, các chức năng cơ bản của hệ thống | Tất cả thành viên | Hoàn thành trong cuộc họp |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 05/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng | Product Owner / GVHD | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng | T.S Trương Tiến Vũ | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 21h00, ngày 09/03/2026 - Daily Scrum Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thúy Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Cuộc họp hằng ngày: thảo luận đề tài, chức năng

- Xây dựng đề cương

- Tổng hợp, chỉnh sửa đề cương

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận đề tài, chức năng | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp |
| Xây dựng đề cương | Tất cả thành viên | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Tổng hợp, chỉnh sửa đề cương | Nhóm trưởng + thành viên | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản | Trần Thị Yến Nhi | 09/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 22h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng |  | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng |  | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 12/03/2026

Họp tại: Zoom meeting

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thúy Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xem xét, chỉnh sửa đề cương.

- Thầy hướng dẫn sản phẩm (báo cáo, phần mềm).

- Trình bày chức năng hệ thống, kế hoạch.

- Phân công công việc, tiến độ.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Chỉnh sửa đề cương | Tất cả thành viên | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Xác định sản phẩm đồ án | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp |
| Trình bày chức năng, kế hoạch | Nhóm trưởng | Trong cuộc họp |
| Phân công công việc, tiến độ | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp |
| Lập biên bản | Trần Thị Yến Nhi | 12/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

| Nhóm trưởng | Product Owner / GVHD | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng | T.S Trương Tiến Vũ | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h30, ngày 12/03/2026 - Daily Scrum Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Thị Thúy Hằng

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Cuộc họp hằng ngày: Thảo luận và phân công các thành viên thực hiện phân tích, thiết kế hệ thống theo từng chức năng của dự án.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Phân công phân tích và thiết kế hệ thống theo chức năng | Nhóm trưởng và các thành viên | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 12/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng |  | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng |  | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 16/03/2026 - Daily Scrum Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Trần Thị Thúy Hằng

- Nội dung

  - Thảo luận và phân công các thành viên thực hiện tài liệu Database.

  - Chuẩn bị tài liệu cho sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và phân công các thành viên thực hiện tài liệu Database. | Nhóm trưởng và các thành viên | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 16/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

| Nhóm trưởng |  | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng |  | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 20/03/2026

Họp tại: Zoom meeting

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Trần Thị Thúy Hằng

- Nội dung

  - Thảo luận và đánh giá phân tích và thiết kế hệ thống.

  - Điều phối phân công công việc chuẩn bị cho sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và đánh giá phân tích và thiết kế hệ thống. | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp |
| Điều phối phân công công việc chuẩn bị cho sprint 1. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 20/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng | Product Owner / GVHD | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng | T.S Trương Tiến Vũ | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 16h00, ngày 20/03/2026 - Daily Scrum Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

  - Cuộc họp hằng ngày: Review tài liệu.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Review tài liệu | Nhóm trưởng và các thành viên | Trong cuộc họp |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 20/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng |  | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng |  | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 22/03/2026 - Sprint Planning – Sprint 1

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

Product Owner / GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

- Lập kế hoạch, phân công công việc cho sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch, phân công công việc cho sprint 1 | Nhóm trưởng và các thành viên | Lập kế hoạch trong cuộc họp và hoàn thành sprint 1 đến ngày 7/4/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 22/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

| Nhóm trưởng | Product Owner / GVHD | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng | T.S Trương Tiến Vũ | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 26/03/2026 - Daily Scrum Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

- Báo cáo tiến độ Sprint 1.

- Phân công thiết kế giao diện và viết testcase.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ | Nhóm trưởng | Trong cuộc họp |
| Thiết kế giao diện | Cả nhóm | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Viết testcase | Cả nhóm | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 26/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng |  | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng |  | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 30/03/2026 - Daily Scrum Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

- Cuộc họp hằng ngày: Kiểm tra tiến độ code.

- Thảo luận xử lý lỗi hệ thống.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra tiến độ code | Cả nhóm | Trong cuộc họp |
| Xử lý lỗi hệ thống | Cả nhóm | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 30/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

| Nhóm trưởng |  | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng |  | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 03/04/2026 - Daily Scrum Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

- Cuộc họp hằng ngày: Kiểm tra hoàn thiện Sprint 1.

- Chuẩn bị demo sản phẩm.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra Sprint 1 | Cả nhóm | Trong cuộc họp |
| Chuẩn bị demo | Cả nhóm | Trước Sprint Review |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 03/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

| Nhóm trưởng |  | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng |  | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 07/04/2026 - Sprint Review & Sprint Retrospective Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

Product Owner / GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

- Đánh giá kết quả thực hiện Sprint 1.

- Thảo luận những khó khăn gặp phải trong Sprint.

- Đề xuất cải tiến quy trình làm việc và phối hợp nhóm.

- Rút kinh nghiệm cho Sprint tiếp theo.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Họp sơ kết Sprint 1 | Cả nhóm | Trong buổi họp |
| Tra soát lại các quá trình | Cả nhóm | Trong buổi họp |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 07/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h30 cùng ngày.

| Nhóm trưởng | Product Owner / GVHD | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng | T.S Trương Tiến Vũ | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 08/04/2026 - Sprint Planning – Sprint 2

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

Product Owner / GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

- Lập kế hoạch, phân công công việc cho sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch, phân công công việc cho sprint 2 | Nhóm trưởng và các thành viên | Lập kế hoạch trong cuộc họp và hoàn thành sprint 2 đến ngày 24/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 08/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng | Product Owner / GVHD | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng | T.S Trương Tiến Vũ | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 11/04/2026 - Daily Scrum Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

- Cuộc họp hằng ngày: Triển khai chức năng Sprint 2.

- Cập nhật tài liệu hệ thống.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Phát triển chức năng | Cả nhóm | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Cập nhật tài liệu | Trần Thị Yến Nhi | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 11/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng |  | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng |  | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 15/04/2026 - Daily Scrum Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

- Cuộc họp hằng ngày: Báo cáo tiến độ Sprint 2.

- Kiểm tra database và API.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ | Nhóm trưởng | Trong cuộc họp |
| Kiểm tra database và API | Cả nhóm | Trước cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 15/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng |  | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng |  | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 18/04/2026 - Daily Scrum Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

- Cuộc họp hằng ngày: Đánh giá tiến độ Sprint 2.

- Tổng hợp lỗi hệ thống.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Sprint 2 | Cả nhóm | Trong cuộc họp |
| Tổng hợp và sửa lỗi | Cả nhóm | Trước Sprint Review |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 18/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng |  | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng |  | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 24/04/2026 - Sprint Review & Sprint Retrospective Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

Product Owner / GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

- Đánh giá kết quả thực hiện Sprint 2.

- Thảo luận những khó khăn gặp phải trong Sprint.

- Đề xuất cải tiến quy trình làm việc và phối hợp nhóm.

- Rút kinh nghiệm cho Sprint tiếp theo.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Họp sơ kết Sprint 2 | Cả nhóm | Trong buổi họp |
| Tra soát lại các quá trình | Cả nhóm | Trong buổi họp |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 24/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h30 cùng ngày.

| Nhóm trưởng | Product Owner / GVHD | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng | T.S Trương Tiến Vũ | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 25/04/2026 - Sprint Planning – Sprint 3

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

Product Owner / GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

  - Lập kế hoạch, phân công công việc cho sprint 3.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch, phân công công việc cho sprint 3 | Nhóm trưởng và các thành viên | Lập kế hoạch trong cuộc họp và hoàn thành sprint 3 đến ngày 11/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 25/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h30 cùng ngày.

| Nhóm trưởng | Product Owner / GVHD | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng | T.S Trương Tiến Vũ | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 16h00, ngày 27/04/2026 - Daily Scrum Meeting

Họp tại: Zoom meeting

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

- Vắng mặt: Trần Thị Thúy Hằng

- Nội dung

  - Báo cáo tiến độ

  - Phân công công việc viết testcase, code

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ | Nhóm trưởng | Trong buổi họp |
| Phân công công việc viết testcase, code | Cả nhóm | Trước cuộc họp tuần tới |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 27/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h30 cùng ngày.

| Nhóm trưởng | Product Owner / GVHD | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng | T.S Trương Tiến Vũ | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 01/05/2026 - Daily Scrum Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

- Cuộc họp hằng ngày: Báo cáo tiến độ, phân công công việc thiết kế giao diện, viết testcase, code sprint 3.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ | Nhóm trưởng | Trong buổi họp |
| Phân công công việc thiết kế giao diện, viết testcase, code | Cả nhóm | Trước cuộc họp tuần tới |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 01/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng |  | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng |  | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 06/05/2026 - Daily Scrum Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

- Cuộc họp hằng ngày: Báo cáo tiến độ, phân công công việc thiết kế giao diện, viết testcase, code sprint 3.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ | Nhóm trưởng | Trong buổi họp |
| Phân công công việc thiết kế giao diện, viết testcase, code | Cả nhóm | Trước cuộc họp tuần tới |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 06/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng |  | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng |  | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 15h00, ngày 11/05/2026 - Sprint Review & Sprint Retrospective Meeting

Họp tại: Google meet

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

Product Owner / GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

- Đánh giá kết quả thực hiện Sprint 3.

- Thảo luận những khó khăn gặp phải trong Sprint.

- Đề xuất cải tiến quy trình làm việc và phối hợp nhóm.

- Rút kinh nghiệm cho Sprint tiếp theo.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Họp sơ kết Sprint 3 | Cả nhóm | Trong buổi họp |
| Tra soát lại các quá trình | Cả nhóm | Trong buổi họp |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 11/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h30 cùng ngày.

| Nhóm trưởng | Product Owner / GVHD | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng | T.S Trương Tiến Vũ | Trần Thị Yến Nhi |

Thiết kế và phát triển nền tảng học tập thông minh tích hợp trợ lý ảo AI và cá nhân hoá lộ trình học tập

Thời gian: 14h00, ngày 12/05/2026 - Project’s Meeting

Họp tại: Thư viện đại học Duy Tân

Người lập biên bản: Trần Thị Yến Nhi

Product Owner / GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Thành phần tham dự

- Product Owner / GVHD: T.S Trương Tiến Vũ

- Nhóm trưởng: Trần Duy Dũng

- Thành viên:

  - Trần Huy Hoàng

  - Nguyễn Lê Nguyên

  - Trần Thị Yến Nhi

  - Trần Thị Thúy Hằng

- Vắng mặt: Không.

- Nội dung

- Tổng kết quá trình thực hiện đồ án và đánh giá kết quả đạt được.

- Kiểm tra lần cuối báo cáo, slide và demo hệ thống trước buổi bảo vệ.

- Phân công nhiệm vụ thuyết trình và rút kinh nghiệm cho nhóm.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| Tổng kết và đánh giá đồ án | Cả nhóm | Trong buổi họp |
| Kiểm tra tài liệu và demo | Cả nhóm | Trong buổi họp |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Thị Yến Nhi | 12/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

| Nhóm trưởng | Product Owner / GVHD | Người lập biên bản |
| --- | --- | --- |
| Trần Duy Dũng | T.S Trương Tiến Vũ | Trần Thị Yến Nhi |